# Synthese des Cas de Test — Module Reclamations EPIC-01

Projet : Click-Cadyst  |  Module : Reclamations Clients  |  Version : 1.0  |  Date : 28 mai 2026

## Bilan Global d'Execution

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Total cas de test | 28 |
| Passes | 5 |
| Echoues | 13 |
| Bloques | 1 |
| Non executes | 14 |

## Tableau Detaille des Cas de Test

| ID | Titre du cas de test | Priorite | Profil(s) | Interface | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCOURS CLIENT — APPLICATION MOBILE |  |  |  |  |  |
| CT-01 | Creation d'une reclamation (mobile) | P0 - Bloquant | Client | Mobile | Passe |
| CT-02 | Validation formulaire de creation (champs requis) | P0 - Bloquant | Client | Mobile | Echoue |
| CT-03 | Consultation liste des reclamations (mobile) | P0 - Bloquant | Client | Mobile | Echoue |
| CT-04 | Consultation detail d'une reclamation (mobile) | P0 - Bloquant | Client | Mobile | Echoue |
| BACKOFFICE — PHASE 1 : RECEPTION |  |  |  |  |  |
| CT-05 | Reception d'une reclamation (backoffice) | P0 - Bloquant | Commercial / DQHSE | Backoffice | Echoue |
| BACKOFFICE — PHASE 2 : ANALYSES LABORATOIRE |  |  |  |  |  |
| CT-06 | Assignation au laboratoire | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| CT-07 | Saisie analyses physico-chimiques | P1 - Majeur | Resp. Labo | Backoffice | Non execute |
| CT-08 | Saisie test de panification | P1 - Majeur | Resp. Labo | Backoffice | Bloque |
| CT-09 | Finalisation des analyses laboratoire | P1 - Majeur | Resp. Labo | Backoffice | Echoue |
| BACKOFFICE — PHASE 2 (SUITE) : INVESTIGATION 5M |  |  |  |  |  |
| CT-10 | Saisie analyse 5M Ishikawa (investigation) | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| BACKOFFICE — PHASE 3 : ARBITRAGE ET DECISION |  |  |  |  |  |
| CT-11 | Arbitrage — reclamation justifiee | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| CT-12 | Arbitrage — reclamation non justifiee | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| BACKOFFICE — PHASE 3 (SUITE) : PLAN D'ACTION ET CLOTURE |  |  |  |  |  |
| CT-13 | Saisie du plan d'action correctif | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Passe |
| CT-14 | Cloture d'une reclamation | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Non execute |
| CT-15 | Rejet d'une reclamation | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| PARCOURS ALTERNATIFS ET CAS LIMITES |  |  |  |  |  |
| CT-16 | Parcours skip-labo (sans analyse laboratoire) | P1 - Majeur | DQHSE | Backoffice | Echoue |
| CT-17 | Retour en arriere — renvoi au laboratoire | P2 | DQHSE | Backoffice | Non execute |
| CT-18 | Retour en arriere — reouverture investigation | P2 | DQHSE | Backoffice | Non execute |
| CT-19 | Saisie support technique (commercial) | P2 | Commercial | Backoffice | Echoue |
| CT-20 | Creation reclamation depuis le backoffice | P2 | Commercial / Admin | Backoffice | Non execute |
| NOTIFICATIONS EMAIL |  |  |  |  |  |
| CT-21 | Verification des notifications email | P2 | Tous profils | Email | Passe |
| REPORTING, TABLEAU DE BORD ET CONFIGURATION |  |  |  |  |  |
| CT-22 | Tableau de bord et statistiques (DQHSE / DQ-R&D) | P2 | DQHSE / DQ-R&D | Backoffice | Non execute |
| CT-23 | Export CSV des reclamations | P2 | DQHSE / DQ-R&D | Backoffice | Non execute |
| CT-24 | Configuration SLA (administration) | P2 | DQHSE / Admin | Backoffice | Non execute |
| CT-25 | Blocage des transitions illegales | P2 | Tous | Mobile + BO | Non execute |
| CONTROLE D'ACCES, VUE CONSOLIDEE ET ALERTES SLA |  |  |  |  |  |
| CT-26 | Controle d'acces par profil | P3 | Tous | Mobile + BO | Non execute |
| CT-27 | Alerte SLA — reclamation en depassement | P3 | DQHSE | BO + Email | Non execute |
| CT-28 | Vue consolidee multi-filiales (DQ/R&D Holding) | P3 | DQ/R&D | Backoffice | Non execute |

Legende des statuts : Passe = test conforme aux attentes  |  Echoue = comportement incorrect  |  Bloque = dependance manquante  |  Non execute = test en attente

Legende des priorites : P0 Bloquant  |  P1 Majeur  |  P2 Normal  |  P3 Mineur